Bewerbungsformblatt

Rethebrücke

Rückbau der Rethehubbrücke

Bauabschnitt B1: Rückbau Stahlbau,

Rückbau des Hubteils und der Hubtürme

Vergabenummer EC-0413-17-V-EU

Teilnahmewettbewerb

Bauausführung

Hamburg, den 16.06.2017

Auftraggeber:	Hamburg Port Authority

Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Projektbeschreibung	3

2. Vorliegender Teilnahmewettbewerb	4

2.1 Bauabschnitt B 1	4

2.2 Randbedingungen	6

2.3 Zu erbringende Leistungen	6

3. Inhalt des Teilnahmeantrages	8

4. Bewertung des Teilnahmeantrags	9

4.1 Erfüllung der formalen Kriterien	9

4.2	Erfüllung der Mindestanforderungen	9

4.3 Bewertungskriterien	9

5. Basisdaten Bewerber	12

6. Persönliche Lage des Bewerbers	13

6.1 Darstellung der Unternehmensstruktur / Organisationsstruktur	13

6.2 Erklärung zu wirtschaftlichen Verknüpfungen des Unternehmens	13

6.3 Betriebshaftpflichtversicherung	13

6.4 Eintragung gem. § 123 und § 124 GWB 2016	14

6.5 Berufsregister	14

7. Wirtschaftliche, finanzielle und personelle Leistungsfähigkeit	15

7.1 Erklärung zum Gesamtumsatz	15

7.3 Erklärung zur Personalstruktur	15

8. Fachliche und technische Leistungsfähigkeit	16

8.1 Nachweis zur Ausführung von vergleichbaren Leistungen	16

8.2 Abfallverantwortlicher auf der Baustelle	17

8.3 Qualitätssicherung	17

9.  Bewerbergemeinschaften	18

9.1 Begründung für die Bildung einer Bewerbergemeinschaft	18

9.2 Benennung aller Mitglieder	18

9.3 Zentraler Ansprechpartner / Vertretungsvollmacht	18

9.4 Benennung der Federführung	19

9.5 Organisationsstruktur der Bewerbergemeinschaft	19

10.  Nachunternehmer	20

10.1 Benennung des Nachunternehmers mit Angabe des Leistungsbereiches	20

10.2 Verpflichtungserklärung zu Kapazitäten	20

10.3 Erklärung bzgl. Wettbewerbsbeeinträchtigungen	20

11. Abschließende Erklärung des Bewerbers / der Bewerbergemeinschaft	22

## 1. Allgemeine Projektbeschreibung

Die 1934 erbaute Rethehubbrücke liegt im Süden Hamburgs und ist die Straßen- und Gleisverbindung zwischen den Gebieten Neuhof und Hohe Schaar (in Hamburg – Wilhelmsburg). Sie dient dem Anschluss der Hafengebiete in Altenwerder/Moorburg und Harburg an den mittleren Freihafen sowie der Entlastung der Haupthafenroute über die Köhlbrandbrücke. Die Rethehubbrücke wird derzeit vom Straßen- und Schienenverkehr (Hafenbahn) genutzt. Das Hafenbahngleis verbindet die Haupthafenbahnhöfe Hamburg Süd und Hohe Schaar.

Eine wirtschaftliche Instandhaltung des Bauwerks ist nicht mehr möglich, sodass der Rückbau der Rethehubbrücke unverzichtbar ist. Zuvor erfolgt der Ersatzneubau der Retheklappbrücke, einer der weltweit größten Klappbrücken. Damit verbunden sind der Bau weiterer Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen. Der Neubau der Retheklappbrücke ist in wesentlichen Teilen abgeschlossen.

Nach Inbetriebnahme der Retheklappbrücke wird der Straßen- sowie Schienenverkehr vollständig über die neue Brücke geführt. Anschließend sollen der Rückbau der Rethehubbrücke, die Verbreiterung der Fahrrinne mit neuer Richtfeuerlinie und neuen Dalben sowie die endgültige Anpassung der Straßen Rethedamm und Eversween erfolgen. Im Hinblick auf die Ausschreibung wurden diese Maßnahmen wie folgt in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt:

Bauabschnitt B 1 – Rückbau Stahlbau

- Rückbau des Hubteils und der Hubtürme der Rethehubbrücke

Bauabschnitt B 2 – Spezialtiefbau und begleitende Maßnahmen (nicht Teil der vorliegenden Ausschreibung)

- Rückbau der Unterbauten der Rethehubbrücke

- Rückbau und Herstellung von Dalben

- Herstellung der Uferwand Ost

- Anpassung der Fahrrinne

- Siel- und Straßenbau Rethedamm (Wendeanlage und Parkplatz)

- Kampfmittelsondierung und ggf. -räumung

Bauabschnitt B 3 – Stützwand Ost / Eversween (nicht Teil der vorliegenden Ausschreibung)

- Herstellung der Stützwand Ost

- Siel- und Straßenbau Eversween

- Kampfmittelsondierung und ggf. –räumung

## 2. Vorliegender Teilnahmewettbewerb

Mit der Vergabe Nr. EC-0413-17-V-EU werden die Bauleistungen des Bauabschnittes B 1 ausgeschrieben. Die Leistungen sollen in einem Verhandlungsverfahren mit vorherigem Teilnahmewettbewerb nach SektVO vergeben werden.

## 2.1 Bauabschnitt B 1

Der Bauabschnitt B 1 umfasst den Rückbau und die Zerlegung des Hubteils (Überbau), der Hubtürme inkl. der Gegengewichte und der maschinentechnischen Anlagen der Rethehubbrücke sowie vorbereitende Arbeiten wie den Rückbau einer Pfahlbockkonstruktion. Der Rückbau der Unterbauten und des Steuerstandes ist Bestandteil einer anderen Ausschreibung.

Der Verwerter für den anfallenden Stahlschrott wird in einer gesonderten Ausschreibung durch den Auftraggeber ausgewählt. Die Verwertung des Stahlschrotts ist somit ausdrücklich nicht Teil der vorliegenden Ausschreibung (siehe hierzu den folgenden Abschnitt „Entsorgung“).

Grundsätzlich sind die Planung des Realisierungskonzeptes und der Bauabläufe Sache des Auftragnehmers.

Vorbereitende Maßnahmen

Als vorbereitenden Maßnahmen hat die Baufeldfreimachung sowie die Herrichtung der Baustelleneinrichtungsflächen nördlich und südlich der Rethehubbrücke zu erfolgen. Im Baufeld vorhanden sind diverse Ampel, Sperrschranken, Beleuchtungen, Bewuchs und Verkehrszeichen.

Östlich der Widerlager besteht die Möglichkeit Transportpontons oder Schuten zu positionieren. Hierzu ist jedoch zunächst ein an der Ostseite des südlichen Widerlagers vorhandener Pfahlbock zurückzubauen.

Die rückzubauende Pfahlbockkonstruktion war Baubehelf für den Neubau der Retheklappbrücke. Der Pfahlbock besteht aus fünf Zugbändern, die durch das südliche Widerlager bis zur Baugrubenwand des neuen südlichen Widerlagers reichen. Die Zugbänder sind jedoch bereits gelöst und spannungsfrei. Der Stahlbetonbalken als Ankerwiderlager ruht auf fünf lotrechten GEWI-Pfählen in stählernen Mantelrohren. Des Weiteren sind als Rückverankerung sechs GEWI-Pfähle in stählernen Schutzrohren eingebaut. Weitere Angaben zur Pfahlbockkonstruktion sind dem Anhang 2 zu entnehmen.

Rückbau Hubteil (Überbau)

Die vorhandene Rethehubbrücke hat eine Stützweite von ca. 73,0 m. Der Überbau besteht aus zwei Fachwerkträgern mit einer Systemhöhe von ca. 8,0 m. Die Systembreite zwischen den Trägerachsen beträgt ca. 11,8 m, die Breite zwischen den äußeren Geländern 15,1 m. Weitere Angaben zum Hubteil sind den Bestandsplänen in Anhang 2 zu entnehmen.

Grundsätzlich ist die gesamte Stahlkonstruktion genietet und besteht aus St 37 und St 52. Lediglich bei einigen Umbau- und Instandsetzungsarbeiten kamen Schraub- und Schweißverbindungen zum Einsatz.

Das Hubteil wiegt inklusive anteiligen Seilgewichts und vier Balancier ca. 655 Tonnen. Davon beträgt das Stahlgewicht allein rund 577 Tonnen.

Der Überbau inklusive der Brückenausstattung (u.a. Entwässerungseinrichtungen, Geländer, Besichtigungseinrichtungen, Verkehrszeichen) ist im Bauabschnitt B 1 vollständig zurückzubauen. Das Hubteil kann aufgrund der begrenzten Sperrzeiten für die Schifffahrt voraussichtlich nicht vor Ort zerlegt werden. Die Zerlegung kann auf einer vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Fläche im Hamburger Hafen erfolgen. Das Hubteil kann ausschließlich auf dem Wasserweg zu dieser Fläche transportiert werden.

Gemäß Gutachten ist die Korrosionsbeschichtung durch Schwermetalle und teilweise durch PAK belastet. Die entsprechenden arbeitsschutz- und umweltrechtlichen Bestimmungen sind bei der Zerlegung der Stahlteile besonders zu beachten.

Rückbau der Hubtürme

Die Hubtürme der Rethehubbrücke bestehen aus einer Fachwerkkonstruktion in Stahlbauweise. Sie ermöglichen eine lichte Durchfahrtshöhe von NN +6,15 m im geschlossenen Zustand und NN +53,0 m im angehobenen Zustand bei einem mittleren Tidehochwasser von NN 
+2,15 m.

Die Hubtürme wurden ursprünglich als sechsstöckige stählerne Stockwerkrahmen mit Fußgelenken und einer Höhe von ca. 50 m ausgebildet. Im Jahr 1987 erfolgte eine Erhöhung der Hubtürme um ca. 11,6 m, indem die Türme abgebaut und auf neue räumliche Stahlrahmen mit je vier Pfosten aufgeschraubt wurden. Die Spitze der Türme liegt heute bei ca. NN +69,80 m. Weitere Angaben zu den Hubtürmen sind den Bestandsplänen in Anhang 2 zu entnehmen.

Grundsätzlich ist die gesamte Stahlkonstruktion genietet und besteht aus St 37 und St 52. Lediglich der neue untere Rahmen wurde geschweißt.

Das Stahlgewicht eines Turmes beträgt ca. 381 t.

Die Hubtürme sind im Bauabschnitt B 1 vollständig zurückzubauen. Eine Zerlegung kann auf einer vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Fläche im Hamburger Hafen erfolgen, zu der Stahlteile ausschließlich auf dem Wasserweg transportiert werden können.

Gemäß Gutachten ist die Korrosionsbeschichtung durch Schwermetalle belastet. Die entsprechenden arbeitsschutz- und umweltrechtlichen Bestimmungen sind bei der Zerlegung der Stahlteile besonders zu beachten.

Die Hubtürme stehen auf den Widerlagern, die auf je drei Senkkästen gegründet sind. Zusätzlich sind die Widerlager durch eine Spundwandumrammung (Flachprofile) gesichert. Hinter den Widerlagern schließen sich Fangedämme aus Stahlspundwänden an. Der Rückbau der Widerlager ist nicht Teil der vorliegenden Ausschreibung.

Rückbau Gegengewichte und maschinentechnische Anlagen

Die Gegengewichte bestehen aus einer mit Beton ummantelten Stahlkonstruktion und wurden zur Ballastierung lagenweise mit Beton und Roststäben verfüllt (sog. Schrottbeton). Das Gewicht beläuft sich auf ca. 320 t je Gegengewicht. Ausziehbare Pendelstützen ermöglichen das Festsetzen der Gewichte z.B. zum Ausbau des Hubteils. Die Gegengewichte sind im Bauabschnitt B 1 auszubauen, zu zerlegen und abzutransportieren.

An den Hubturmspitzen sind im Bauabschnitt B 1 außerdem die Maschinenhäuser mit den Hubantrieben, die Seile mit den Seilscheiben und die Scheibenböcke zurückzubauen. Die Hubantriebe sind vollständig auf Hebetraversen montiert und können in einem Stück von den Türmen gehoben werden.

Ebenso sind die vorhandenen Aufzüge in den Hubtürmen zu demontieren.

Entsorgung

Der Stahlschrott des Überbaus und der Hubtürme inkl. Seilanlage sowie der maschinentechnischen Anlagen bleibt im Eigentum der HPA. Aufgabe des Auftragnehmers (AN) ist die Demontage und Zerlegung der Bauteile und der Transport des zerlegten Stahlschrotts zum Verwerter im Hamburger Hafen, der durch die HPA in einem gesonderten Verfahren ausgewählt wird.

Die Gegengewichte sind vor Ort in die Abfallstoffe Beton und Stahl zu trennen. Der Beton ist durch den AN zu entsorgen, der Betonstahl wird der Stahlschrottmasse zugerechnet und ist ebenfalls zu dem durch die HPA festgelegten Verwerter zu verbringen.

Kabel und Kupferschrott sind durch den AN auszubauen und in gefährliche und nicht gefährliche Stoffe zu trennen. Gefährliche Abfallstoffe sind durch den AN fachgerecht zu entsorgen. Nicht gefährliche Abfallstoffe sind in einem von der HPA bereitgestellten Container zu sammeln. Gleiches gilt auch für Leichtschrott.

Weitere Abfallstoffe wie z.B. Bauschutt, Farbe, Öle oder Holz sind durch AN getrennt zu sammeln und gemäß ihren Abfallschlüsseln ordnungsgemäß zu entsorgen.

## 2.2 Randbedingungen

In unmittelbarer Nähe befinden sich die neue Retheklappbrücke, eine Hochspannungsleitung der Firma Vattenfall, mehrere Dükerleitungen und weitere Objekte, die während der gesamten Bauzeit zu schützen sind und das Baufeld einengen. Des Weiteren ist während der Bauzeit der Verkehr (Straße und Schiene) auf der benachbarten Retheklappbrücke sowie der Schiffsverkehr auf der Rethe weitestgehend aufrecht zu erhalten.

Das Baufeld liegt außerhalb der Hochwasserschutzlinie. Die Belange des Hochwasserschutzes (HWS) sind daher für den Bauablauf und mögliche Bauzustände zu berücksichtigen. Südlich der Rethe kreuzt eine private HWS-Linie (Polder Nr. 7, Hohe Schaar) die Baustelleneinrichtungsfläche. Das HWS-Bauwerk ist während der gesamten Bauzeit zu sichern.

## 2.3 Zu erbringende Leistungen

Folgende Leistungen sind durch den Auftragnehmer im Falle einer Beauftragung zu erbringen:

- Technische Bearbeitung:

Erstellung der Ausführungsunterlagen (u.a. Statische Berechnungen und Ausführungszeichnungen) für alle Bauzustände für den Abbruch der vorhandenen Bauwerke sowie Baubehelfe gemäß ZTV-ING

- Rückbau:

Abbrucharbeiten wie in Kapitel 2.1 beschrieben, einschließlich Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

- Entsorgung:

Entsorgung der anfallenden Abfallstoffe mit Ausnahme des Stahlschrotts, Leichtschrotts und nicht gefährlichen Kupferschrotts wie in Kapitel 2.1 beschrieben, einschließlich elektronischer Nachweisführung über die Entsorgung gefährlicher Abfälle. Hierzu ist ein Abfallverantwortlicher auf der Baustelle zu stellen (sh. Kapitel 8.2).

- Leitung und Koordinierung:

Leitung und Koordinierung der zuvor genannten Leistungen insbesondere bei der Bildung von Bewerbergemeinschaften oder dem Einsatz von Nachunternehmern

Mit dem Rückbau soll voraussichtlich im ersten Quartal 2018 begonnen werden. Mit der technischen Bearbeitung ist unmittelbar nach Auftragserteilung zu beginnen, sodass zum Beginn des Rückbaus die Unterlagen vollständig geprüft vorliegen.

Es wird derzeit von einer Bearbeitungszeit für den Baubschnitt B 1 von insgesamt ca. fünf Monaten ausgegangen. Die reine Ausführungszeit für den Rückbau (ohne die vorauslaufende Technische Bearbeitung) beträgt maximal zwölf Wochen.

## 3. Inhalt des Teilnahmeantrages

Das Bewerbungsformblatt ist in der vorgegebenen Form auszufüllen. Darüber hinaus sind die nachfolgend aufgeführten Inhalte und Anlagen in der genannten Struktur beizufügen.

Bei Bewerbergemeinschaften ist das Bewerbungsformblatt von jedem Mitglied einer Bewerbergemeinschaft auszufüllen.

| Bewerbungsformblatt | Vollständig ausgefülltes und rechtsverbindlich unterschriebenes Bewerbungsformblatt |
| --- | --- |
| Anlage 1 | Darstellung der Unternehmensstruktur |
| Anlage 2 | Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung |
| Anlage 3 | Formlose Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 123 und § 124 GWB 2016 vorliegen. |
| Anlage 4 | Bescheinigung über die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes. |
| Anlage 5 | Nachweise zur Ausführung von vergleichbaren Leistungen (Vorlage siehe Anhang 1 zum Bewerbungsformblatt) |
| Anlage 5.1 | Falls zutreffend: Referenzschreiben zu den in der Anlage 5 aufgeführten Projekten |
| Anlage 6 | Nachweis der Qualifikation des Abfallverantwortlichen |
| Anlage 7 | Falls zutreffend: Nachweis / Erklärung zur Qualitätssicherung |
| Anlage 8 | Bei Bewerbergemeinschaften: Vollmacht der Vertretungsberechtigten |
| Anlage 9 | Bei Nachunternehmern: Erklärung zur Verfügbarkeit Nachunternehmer |
| Anlage 10 | Bei Nachunternehmern: Erklärung bzgl. Wettbewerbsbeeinträchtigung |

Tabelle 1

## 4. Bewertung des Teilnahmeantrags

## 4.1 Erfüllung der formalen Kriterien

Der Teilnahmeantrag muss das vollständig ausgefüllte und rechtsverbindlich unterschriebene Bewerbungsformblatt und die entsprechenden Anlagen enthalten.

Das Bewerbungsformblatt beschreibt die für den Teilnahmeantrag zwingend einzuhaltene Form. Es dient der Zusammenfassung der Bewerbungsunterlagen und vereinfacht die Auswertung für den Auftraggeber. Es hat zwingend eine rechtverbindliche Bestätigung der Richtigkeit der Angaben gemäß Abschnitt 11 des Bewerbungsformblatts zu erfolgen. Die Nicht-Vorlage des ausgefüllten und rechtsverbindlich unterschriebenen Bewerbungsformblatts zum Eröffnungstermin des Teilnahmewettbewerbs führt zum Ausschluss vom weiteren Verfahren.

## Erfüllung der Mindestanforderungen

Es ist mindestens eine Referenz aus den letzten fünf Jahren durch den Bewerber vorzulegen, die den Rückbau einer geometrisch anspruchsvollen Stahlkonstruktion (z.B. Brücken oder Industriebauten) beinhaltet. Ansonsten gilt der Bewerber für die Baumaßnahme als nicht geeignet.

## 4.3 Bewertungskriterien

Die eingereichten Teilnahmeanträge, die nicht aus formalen Gründen von dem weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, werden anhand der folgenden Kriterien bewertet. Je Kriterium kann die im Folgenden dargestellte maximale Punktzahl erreicht werden. Die sich ergebende Gesamtpunktzahl aller Kriterien entscheidet über die Rangfolge der Bewerber.

Die Bewerber mit den drei höchsten Gesamtpunktzahlen werden im nachfolgenden Verhandlungsverfahren zur Übergabe eines Angebotes aufgefordert. Dazu werden dann weitere detaillierte Unterlagen versendet.

| Bewertungskriterium | Punkte |
| --- | --- |
| Wirtschaftliche, finanzielle und personelle Leistungsfähigkeit |  |
| Durchschnittlicher Gesamtumsatz pro Jahr | max. 1 Pkt. |
| Durchschnittlicher Umsatz für vergleichbare Leistungen pro Jahr | max. 3 Pkt. |
| Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter im techn. Büro | max. 3 Pkt. |
| Durchschnittliche Anzahl Poliere und Baufacharbeiter | max. 3 Pkt. |
| Fachliche und technische Leistungsfähigkeit |  |
| Referenz (1) | max. 30 Pkt. |
| Referenz (2) | max. 30 Pkt. |
| Referenz (3) | max. 30 Pkt. |
| Gesamtsumme: | max. 100 Pkt. |

Kriterium: Wirtschaftliche, finanzielle und personelle Leistungsfähigkeit

Die wirtschaftliche, finanzielle und personelle Leistungsfähigkeit ergibt sich aus den Angaben in Kapitel 7. Sie wird mit 10 % bewertet.

Die Bewertung wird anhand der folgenden Werte vorgenommen:

- Durchschnittlicher Gesamtumsatz pro Jahr aus den letzten drei Geschäftjahren:

1 Punkt bei durchschnittlichem Gesamtumsatz ≥ 15 Mio. € pro Jahr.

Bei einem durchschnittlichem Gesamtumsatz < 15 Mio. € pro Jahr gibt es 0 Punkte.

- Durchschnittlicher Umsatz für vergleichbare Leistungen pro Jahr aus den letzten drei GeschäftjahrenError: Reference source not found: 
1 Punkt bei durchschnittlichem Umsatz von 1,5 Mio. € pro Jahr,

3 Punkte bei durchschnittlichem Umsatz ≥ 5 Mio. € pro Jahr,

Zwischenwerte werden linear interpoliert und auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bei einem durchschnittlichem Umsatz < 1,5 Mio. € pro Jahr gibt es 0 Punkte.

- Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter im technischen Büro (Ingenieure) in den letzten drei Geschäftsjahren:

1 Punkt bei durchschnittlicher Anzahl von 2 Mitarbeitern,

3 Punkte bei durchschnittlicher Anzahl ≥ 6 Mitarbeiter,

Zwischenwerte werden linear interpoliert und auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bei einer durchschnittlicher Anzahl < 2 Mitarbeiter gibt es 0 Punkte.

- Durchschnittliche Anzahl Poliere und Baufacharbeiter in den letzten drei GeschäftsjahrenError: Reference source not found:

1 Punkt bei durchschnittlicher Anzahl von 8 Mitarbeitern,

3 Punkte bei durchschnittlicher Anzahl ≥ 20 Mitarbeiter,

Zwischenwerte werden linear interpoliert und auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bei einer durchschnittlicher Anzahl < 8 Mitarbeiter gibt es 0 Punkte.

Kriterium: Fachliche und technische Leistungsfähigkeit

Die fachliche und technische Leistungsfähigkeit wird anhand der durch den Bewerber eingereichten Referenzen für die Ausführung vergleichbarer Rückbauleistungen (vgl. Kapitel 8) bewertet. Sie geht mit 90 % in die Bewertung ein.

Es werden nur Referenzen bewertet, die nicht älter als fünf Jahre sind. Jede Referenz wird für sich bewertet. Pro Referenz können maximal 30 Punkte erreicht werden.

Mit drei passenden Referenzen für vergleichbare Leistungen kann die maximale Gesamtpunktzahl für das Bewertungskriterium „Fachliche und technische Leistungsfähigkeit“ erreicht werden. Werden mehr als drei Referenzen eingereicht, werden die besten drei Referenzen in die Wertung aufgenommen. Weitere eingereichte Referenzen führen nicht zu einer höheren Punktzahl bzw. besseren Bewertung.

Die Referenzen werden anhand der folgenden Unterkriterien bewertet. Je genauer das jeweilige Unterkriterium bei einer Referenz mit der hier ausgeschriebenen Maßnahme zu vergleichen ist, desto mehr Punkte können erreicht werden.

Je Referenz sind für die Unterkriterien die folgenden maximalen Punktzahlen zu erreichen:

- Art und Komplexität der zurückzubauenden Konstruktion

  - Rückbau einer geometrisch anspruchsvollen Stahlkonstruktion	max. 6 Punkte

  - Rückbau maschinentechnischer Anlagen				max. 4 Punkte

  - Rückbau eines Bauwerks mit umweltbelastenden Stoffen		max. 3 Punkte

  - Rückbau von Konstruktionen mit großer Höhe			max. 3 Punkte

- Art und Komplexität der Randbedingungen der Maßnahme

  - Arbeiten am und über dem Wasser					max. 4 Punkte

  - Schutz von sensiblen Objekten in unmittelbarere Umgebung

des Bauwerks, die das Baufeld einengen				max. 3 Punkte

  - Arbeiten unter Aufrechterhaltung des benachbarten Verkehrs	max. 3 Punkte

- Zusätzlich ausgeführte Leistungen

  - Technische Bearbeitung 						max. 2 Punkte

  - Leitung und Koordinierung						max. 2 Punkte

Weitere Details zu diesen Unterkriterien sind Kapitel 8.1 des Bewerbungsformblattes zu entnehmen.

## 5. Basisdaten Bewerber

| Vollständiger Bewerbername |  |
| --- | --- |

Tabelle 2

| Ansprechpartner (Name) |  |
| --- | --- |
| Anschrift: |  |
| PLZ / Ort: |  |
| Telefonnummer: |  |
| Faxnummer: |  |
| E-Mail: |  |

Tabelle 3

| Rechtsform des Bewerbers: |  |
| --- | --- |
| Bei natürlichen Personen: Büroinhaber: |  |
| Bei juristischen Personen: Gesetzlicher Vertreter |  |

Tabelle 4

## 6. Persönliche Lage des Bewerbers

## 6.1 Darstellung der Unternehmensstruktur / Organisationsstruktur

Es ist eine Darstellung der Unternehmensstruktur vorzulegen, in der jene Organisationseinheiten gekennzeichnet sind, die im Falle einer Beauftragung wesentliche Beiträge zur beschriebenen Leistung erbringen würden.

Die Darstellung soll auch dazu Auskunft geben, wer die relevanten Organisationseinheiten leitet und wie viele Mitarbeiter gegenwärtig in diesen Einheiten tätig sind.

Es ist anzugeben, in welchem Technischen Büro im Falle einer Beauftragung die Ausführungsplanung erstellt werden würde.

Als Teil einer Bewerbergemeinschaft ist die Struktur der Bewerbergemeinschaft in geeigneter Form (z.B. Organigramm) unter 9.5 darzustellen. Es ist deutlich zu kennzeichnen, welche Aufgaben und Funktionen von den jeweiligen Partnern in der Bietergemeinschaft übernommen werden. Ausdrücklich werden hier keine weiteren konkreten Angaben zu den betreffenden Personen gefordert.

Bei Unternehmen, die nicht in Hamburg ansässig sind, ist anzugeben, welche Niederlassung im Falle einer Beauftragung die Bauaufgabe übernehmen würde.

Nachweis: Anlage 1

## 6.2 Erklärung zu wirtschaftlichen Verknüpfungen des Unternehmens

Es bestehen die folgenden wirtschaftliche Verbindungen zu anderen Unternehmen:

## 6.3 Betriebshaftpflichtversicherung

Es ist eine Bestätigung der Betriebshaftpflichtversicherung mit Angabe der Deckungssumme zu übergeben (Fotokopie des Versicherungsscheins).

Nachweis: Anlage 2

## 6.4 Eintragung gem. § 123 und § 124 GWB 2016

Bitte reichen Sie eine formlose Erklärung ein, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 123 und § 124 GWB 2016 vorliegen.

Nachweis: Anlage 3

## 6.5 Berufsregister

Bitte reichen Sie eine Bescheinigung über die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes ein.

Nachweis: Anlage 4

## 7. Wirtschaftliche, finanzielle und personelle Leistungsfähigkeit

## 7.1 Erklärung zum Gesamtumsatz

Erklärung zum Gesamtumsatz und zum Umsatz für vergleichbare Leistungen der vergangenen letzten drei Geschäftsjahre, sofern das Unternehmen schon drei Jahre besteht:

| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatz für vergleichbare Leistungen |
| --- | --- | --- |
| 2014 |  |  |
| 2015 |  |  |
| 2016 |  |  |
| Mittelwert (2014 bis 2016) |  |  |

Tabelle 5

## 7.3 Erklärung zur Personalstruktur

Anzahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte:

| Geschäftsjahr | Gesamtanzahl der Mitarbeiter | Anzahl Mitarbeiter im techn. Büro (Ingenieure) | Anzahl Poliere und Baufacharbeiter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |
| Mittelwert (2014 bis 2016) |  |  |  |

Tabelle 6

## 8. Fachliche und technische Leistungsfähigkeit

## 8.1 Nachweis zur Ausführung von vergleichbaren Leistungen

Anhand von Referenzen für die Ausführung vergleichbarer Rückbauleistungen hat der Bewerber seine fachliche Qualifikation und Eignung nachzuweisen.

Die einzelnen Referenzen müssen aus den vergangenen fünf Jahren stammen, damit sie in die Bewertung eingehen.

Es sind einschlägige Referenzen für Rückbauleistungen vorzulegen, die nach Art und Komplexität mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind. Zur Bewertung der Vergleichbarkeit werden die folgenden Merkmale der ausgeschriebenen Maßnahme herangezogen:

- Art und Komplexität der zurückzubauenden Konstruktion:

  - Rückbau einer geometrisch anspruchsvollen Stahlkonstruktion; optimalerweise Straßen- oder Eisenbahnbrücken und / oder genietete Fachwerkkonstruktionen

  - Rückbau maschinentechnischer Anlagen; optimalerweise maschinentechnische Anlagen beweglicher Bauwerke

  - Rückbau eines Bauwerks mit umweltbelastenden Stoffen; optimalerweise Schwermetalle und PAK in Korrosionsbeschichtungen

  - Rückbau von Konstruktionen mit großer Höhe; optimalerweise > 50 m

- Art und Komplexität der Randbedingungen der Maßnahme

  - Arbeiten am und über dem Wasser; optimalerweise unter Tideeinfluss

  - Schutz von sensiblen Objekten in unmittelbarere Umgebung des Bauwerks, die das Baufeld einengen; optimalerweise Schutz von unmittelbar angrenzenden Bauwerken, Hochspannungsleitungen und / oder Dükerbauwerken

  - Arbeiten unter Aufrechterhaltung des benachbarten Verkehrs; optimalerweise Berücksichtigung verschiedener Verkehrsträger (Straße, Schiene, Schiff)

Optimalerweise waren bei den Referenzmaßnahmen neben den Bauleistungen auch maßgebliche Leistungen der Technischen Bearbeitung und / oder Leitungs- und Koordinierungsaufgaben (vgl. Kapitel 2.3) Bestandteil des Auftrages.

Die Referenzen sind einzeln und in Tabellenform mit folgenden Angaben anzugeben. Der Bezug und die Vergleichbarkeit zum ausgeschriebenen Projekt müssen aus den Darstellungen hervorgehen:

- Bezeichnung der Rückbaumaßnahme

- Kurzbeschreibung der Maßnahme

- Ausführungsort

- Realisierungszeitraum

- Auftragsvolumen der Rückbauleistungen

ggf. unter Angabe des eigenen Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgeführten Aufträgen

- Bei Arbeitsgemeinschaften: Technische und kaufmännische Federführung

- Ausgeführte Leistungen

- Angaben zu den o.g. Kriterien zur Bewertung der Vergleichbarkeit

- Ansprechpartner auf Bauherrenseite

Für die Darstellung der Referenzen kann die Vorlage im Anhang 1 verwendet werden.

Nachweise: Anlage 5

Des Weiteren können Referenzschreiben und/oder detaillierte Projektdarstellungen zu den Projekten beigefügt werden. Der Auftraggeber behält sich vor, ergänzend zu den Inhalten der Referenzschreiben auch Informationen von den Ansprechpartnern der benannten Bauherren zur Beurteilung der fachlichen Eignung heranzuziehen.

Falls zutreffend:

Nachweise: Anlage 5.1

## 8.2 Abfallverantwortlicher auf der Baustelle

Für die ausgeschriebenen Leistungen ist ein Abfallverantwortlicher auf der Baustelle erforderlich, der das Abfallmanagement des AN vor Ort koordiniert, bei der geschuldeten Nachweisführung und Dokumentation mitwirkt und Ansprechpartner in allen Fragen des Abfallmanagements für den AG ist. Der im Falle einer Beauftragung vorgesehen Abfallverantwortliche ist namentlich zu bennen:

Tabelle 8

Seine Qualifikation ist nachzuweisen. Die Qualifikation muss vergleichbar der eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG sein. Alternativ ist eine gleichgestellte Fachkunde durch Referenzen nachzuweisen.

Nachweis: Anlage 6

## 8.3 Qualitätssicherung

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an:

keine Qualitätssicherung

Nachweis einer Zertifizierung der Qualitätssicherung liegt bei

Andere Maßnahmen zur Qualitätssicherung

Ggf. Nachweis: Anlage 7

## 9.  Bewerbergemeinschaften

Bewerbergemeinschaften sind zugelassen, jedoch ist die Bildung einer Bewerbergemeinschaft zu begründen.

Bei Bewerbergemeinschaften ist das Bewerbungsformblatt von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft auszufüllen.

Bis auf die Anforderungen zum Kapitel 8.1 müssen alle Anforderungen des Bewerbungsformblattes von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft durch Abgabe von entsprechenden Erklärungen bzw. Nachweisen der jeweiligen Mitglieder erfüllt werden.

Sämtliche Anforderungen zum Kapitel 8.1 müssen in Summe von der Bewerber-gemeinschaft durch Abgabe von entsprechenden Erklärungen bzw. Nachweisen der Mitglieder erfüllt werden.

Schließen sich mehrere Bewerber zu einer Bewerbergemeinschaft zusammen, so ist zu gewährleisten, dass kein Bewerber Mitglied in mehr als einer Bewerbergemeinschaft ist. Ist ein Bewerber Mitglied in mehreren Bewerbergemeinschaften, so werden diese Bewerbergemeinschaften zwingend vom Teilnahmeverfahren ausgeschlossen.

## 9.1 Begründung für die Bildung einer Bewerbergemeinschaft

Tabelle 9

## 9.2 Benennung aller Mitglieder

Die Mitglieder der Bewerbergemeinschaft sind vollständig zu benennen.

Tabelle 10

## 9.3 Zentraler Ansprechpartner / Vertretungsvollmacht

Für die Bewerbergemeinschaft ist ein zentraler Ansprechpartner anzugeben, der bevollmächtigt ist, die Bewerbergemeinschaft und später im Fall der Auswahl für das Verhandlungsverfahren auch die Bietergemeinschaft zu vertreten.

| Ansprechpartner (Name) |  |
| --- | --- |
| Anschrift |  |
| PLZ / Ort |  |
| Telefonnummer |  |
| Faxnummer |  |
| E-Mail |  |

Tabelle 11

Die Vollmacht ist mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Nachweis: Anlage 8

## 9.4 Benennung der Federführung

| Technische Federführung: |  |
| --- | --- |
| Kaufmännische Federführung: |  |

Tabelle 12

## 9.5 Organisationsstruktur der Bewerbergemeinschaft

Tabelle 13

## 10.  Nachunternehmer

Der Bewerber hat in dem Teilnahmeantrag die Nachunternehmer, anzugeben, deren Kapazitäten er sich im Fall der Beauftragung bedienen will. Der Bewerber hat weiterhin darzulegen, welche Kapazitäten der Nachunternehmer genutzt werden sollen.

Beabsichtigt der Bewerber, wesentliche Leistungsbestandteile von Nachunternehmern ausführen zu lassen, muss der Bewerber anhand entsprechender Referenzen nachweisen, dass die Nachunternehmer die Eignungsanforderungen gemäß 8.1 erfüllen.

Des Weiteren ist eine Erklärung zur Verfügbarkeit des Nachunternehmers diesem Teilnahmeantrag beizufügen, indem der Nachunternehmer erklärt, dass dem Bewerber diese Kapazitäten zum Zeitpunkt der Ausführung des Auftrages zur Verfügung stehen werden.

## 10.1 Benennung des Nachunternehmers mit Angabe des Leistungsbereiches

| Nachunternehmer | Leistungsbereich |
| --- | --- |

Tabelle 14

## 10.2 Verpflichtungserklärung zu Kapazitäten

Erklärung, dass die Verfügbarkeit des Nachunternehmers für die oben dargestellten Leistungen / Leistungsbereiche gewährleistet ist.

Nachweis: Anlage 9

## 10.3 Erklärung bzgl. Wettbewerbsbeeinträchtigungen

Abgabe der Erklärung, dass die vorgesehenen Nachunternehmer in diesem Vergabeverfahren ausschließlich für den Bewerber eingesetzt werden sollen und nicht für andere Bewerber.

Kann diese Erklärung im Rahmen des Teilnahmewettbewerbes nicht abgegeben werden, so ist dies in den Bewerbungsunterlagen zu dokumentieren. Sollte die Auswahl der Bewerber für das weitere Vergabeverfahrens (Verhandlungsverfahren) zu einer Mehrfachbeteiligung von Unterauftragnehmern führen, wird der Auftraggeber einzelfallbezogen entscheiden, ob ein Ausschluss unter dem Gesichtspunkt einer Wettbewerbsbeeinflussung geboten ist. Hierzu wird dem Bewerber die Möglichkeit eingeräumt, darzulegen wie mögliche Wettbewerbsbeeinträchtigungen in Folge einer Mehrfachbeteiligung eines oder mehrerer Nachunternehmer durch Maßnahmen des Bewerbers bzw. des/der Nachunternehmer verhindert werden sollen.

Nachweis: Anlage 10

## 11. Abschließende Erklärung des Bewerbers / der Bewerbergemeinschaft

Dem Bewerbungsformblatt sind folgende Anlagen, die über die in Abschnitt 3 aufgeführten Anlagen hinausgehen, hinzugefügt worden:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Hiermit wird rechtsverbindlich die Richtigkeit der im vorliegenden Bewerbungsformblatt gemachten Angaben und der als Anlagen beigefügten Unterlagen bestätigt,

für den Bewerber:

Datum, Ort, Unterschrift und Stempel

Hinweis: Bei Nichtvorlage des Bewerbungsformblatts oder fehlender  rechtsverbindlicher Unterschrift erfolgt der sofortige Ausschluss vom weiteren Verfahren.

Anhang 1 - Vorlage für die Angaben zu Referenzprojekten

| Rückbaumaßnahme: |  |
| --- | --- |
| Kurzbeschreibung: |  |
| Ausführungsort: |  |
| Realisierungszeitraum: | von bis |
| Auftragsvolumen: |  |
| Auftragsvolumen der Rückbauleistungen: | netto |
| Eigener Anteil (bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen): | netto |
| Bei Arbeitsgemeinschaften: |  |
| Technische Federführung: |  |
| Kaufmännische Federführung: |  |
| Ausgeführte Leistungen: | Technische Bearbeitung: ja / nein Leitung und Koordinierung: ja / nein |
| Angaben zu den Bewertungskriterien: |  |
| Art und Komplexität der zurückzubauenden Konstruktion: | Rückbau einer geometrisch anspruchsvollen Stahlkonstruktion: ja / nein wenn ja, genietete Fachwerkkonstruktion: ja / nein Rückbau maschinentechnischer Anlagen: ja / nein wenn ja, Anlagen beweglicher Bauwerke: ja / nein Rückbau eines Bauwerks mit umweltbelastenden Stoffen: ja / nein wenn ja, Angabe der Stoffe: Rückbau von Konstruktionen mit großer Höhe: ja / nein wenn ja, Angabe der max. Höhe: |
| Art und Komplexität der Rand-bedingungen der Maßnahme: | Arbeiten am und über dem Wasser: ja / nein wenn ja, unter Tideeinfluss: ja / nein Schutz von sensiblen Objekten in unmittelbarere Umgebung des Bauwerks, die das Baufeld einengen: ja / nein wenn ja, Angabe der Objekte: Arbeiten unter weitgehender Aufrechterhaltung des Verkehrs: ja / nein wenn ja, Angabe der Verkehrsträger: |
| Ansprechpartner auf der Bauherrenseite: | Unternehmen: Name: Anschrift: Telefon: |
| Referenzschreiben / Detaillierte Projektdarstellung: | ja / nein |

Anhang 2 - Bestandsunterlagen

- Anhang 2.1: Übersicht Rethehubbrücke

- Anhang 2.2: Übersicht Hubtürme

- Anhang 2.3: Übersicht Hubtürme nach Erhöhung 1987 (Planauszug)

- Anhang 2.4: Übersicht Hubteil

- Anhang 2.5: Übersicht Pfahlbockkonstruktion

Bei Bewerbergemeinschaften gilt jeweils die Summe aller Unternehmen.

Bei Bewerbergemeinschaften gilt die Summe der durchschnittlichen Umsätze aller Unternehmen.

Bei Bewerbergemeinschaften gilt die Summe der durchschnittlichen Anzahl der Mitarbeiter aller Unternehmen.